Інформація про виконання рішень міської ради щодо Програми створення та впровадження

Містобудівного кадастру міста Лубни на 2013-2015 роки

Створення сучасного Містобудівного кадастру міста Лубни стане одним із визначальних факторів та каталізатором адміністративної реформи, трансформаційних перетворень в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування міста Лубни, впровадження у містобудівній діяльності засад електронного урядування, а також суттєвого покращення їх взаємодії з користувачами, у тому числі з жителями міста Лубен та інвесторами.

Метою програми є створення на базі сучасних геоінформаційних технологій містобудівного банку даних у форматі Містобудівного кадастру міста Лубни як складової державної системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, об’єкти містобудування, їх статуси та функціональне призначення, екологічні умови, інженерно-геологічну ситуацію, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила, містобудівну та проектну документацію, містобудівні умови та обмеження.

Програма розрахована на період з 2013 до 2015 року і складається з двох етапів:

Перший етап розрахований на період 2013-2014 років та включає:

2013 рік:

- розробляються нормативно-правові акти та нормативні документи, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру ;

- проведено інвентаризацію наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

- Придбанно та встановлено технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру – Загальна сума по договору по трьом етапам складає -54970,00 грн; Виконано перший етап, що включив придбання: -ГІС сервер міні – 7900,00 грн.

- Професійну  ГІС «Карту 2011» - 18000,00 грн.

- ГІС «Панорама 2011 міні» - 1470,00 грн.

Разом 27370,00 грн.

Та другий етап:

Опрацювання наявного планово- картографічного матеріалу, створення єдиної растрово-векторної бази геопросторових даних:

- завантаження векторних шарів М 1:5 000 з обмінних форматів ОМР, ЗНРЮВР;

- створення растрової мозаїки з планшетів

М 1:500;

- сканування топографічних планшетів (до 300 шт.);

- прив язка цифрових растрових зображень по точках математичної основи топографічних матеріалів (рамка, координатна сітка) в місцевій системі координат м. Лубни;

- обрізання зарамкового оформлення по внутрішній рамці топографічних матеріалів;

завантаження та розгортання на ГІС Сервері створених баз геопросторових даних

Разом 24000,00 грн.

- Розроблено топогеодезичну основи в М1:2000;

- Встановлення меж міста.

2014 рік:

- Формуються інформаційні ресурси містобудівного кадастру та планується введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

- Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру;

- Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

- Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних.

Другий етап розрахований на 2015 рік та включає:

- Створення системи постійного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією;

- Запуск системи опрацювання запитів;

- Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр міста використовуватиметься для забезпечення інформаційно-аналітичних потреб органів державної влади, організацій, установ, підприємств, громадських організацій і громадян у містобудівній діяльності.

Начальник відділу містобудування

та архітектури   	                                                                                А.Г. Шмонденко