Інформація комунального підприємства «Лубниблагоустрій»

про хід виконання «Програми з енергозбереження та

екологічного захисту в м. Лубни на 2016 рік»

Основними напрямками роботи комунального підприємства «Лубниблагоустрій» Лубенської міської ради згідно зі Статутом є:

- залучення до міста Лубни вітчизняних та іноземних інвестицій на умовах надання грантів, пільгових кредитів та державно-приватного партнерства;

- ініціація, розробка та впровадження проектів з енергетичної безпеки, енергозбереження та енергоефективності у місті Лубни;

- здійснення функцій енергомоніторингу та енергоменеджменту бюджетними закладами та установами міста Лубни.

Перелік інвестиційних проектів на території міста Лубни та поточний стан їхнього виконання наступні:

| № п/п | Назва інвестиційного проекту | Вартість проекту, грн. | Джерела фінансування, грн./дол.США |  |  | Стан реалізації проекту (сума освоєних інвестицій, грн., % виконання проекту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | власні кошти | Залучені кошти |  |  |
|  |  |  |  | внутрішні | зовнішні (інвестиційні/ кредитні/ грантові) |  |
| 1 | Реконструкція трибун стадіону «Центральний», західна трибуна (сектори 1 та 2) по вул. Ярослава Мудрого 26 в м. Лубни | 3 097 405,0 (коригування) | – | 3 264,0 (місцевий бюджет) | – | – |
| 2 | Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Шевченка 2/2 під будинок культури м. Лубни | 50 573 834,0 | – | 278 536,7 (місцевий бюджет) | – | 278 536,7 |
| 3 | Реконструкція будівлі ЗОШ № 2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянській 62/1 (перша черга) | 9 546 130,0 | – | 331 990,0 (місцевий бюджет) | 2 348 403,0 (кошти ДФРР) | 2 680 393,0 (ступінь будівельної готовності 28,0%) |
| 4 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження адміністративного приміщення по вул. Ярослава Мудрого 33, м. Лубни Полтавської області | 1 350 835,0 | 13 794,0 | – | – | 13 794,0 |
| 5 | Забезпечення екологічного благополуччя через впровадження ефективних методів захисту міських зелених насаджень | 292 568,0 | – | – | – | – |
| 6 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі поліклінічного відділення для дорослих комунальної Лубенської центральної міської лікарні по вул. Льва Толстого 18А в м. Лубни Полтавської області | 6 952 151,0 (коригування) | 20 874,0 | – | – | 20 874,0 |
| 7 | Капітальний ремонт даху Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 по вул. Монастирській 36 в м. Лубни | 1 121 983,0 (коригування) | – | 2 608,62 (місцевий бюджет) | – | 2 608,62 |
| 8 | Розробка Плану сталого місцевого розвитку задля енергетичної безпеки та реалізація одного Пілотного проекту у партнерстві з Регіональним Довкільним Центром для Центральної та Східної Європи (REC) | 1 680 000,0 | – | 840 000,0 (місцевий бюджет) | 840 000,0 (грантові кошти) | – |
| 9 | Впровадження інформаційної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів та системи дієвого енергоменеджменту об’єктами бюджетної сфери в м. Лубни | 249 922,0 | – | 110 000,0 (місцевий бюджет) | 139 922,0 (грантові кошти) | 139 922,0 (55,99%) |
| 10 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць | 8 806 323,0 | – | 1 267 000,0 (місцевий бюджет) | 2 007 500,0 (грантові кошти) 5 531 823,0 (кредитні кошти) | – |

Перспективні інвестиційні проекти:

- підвищення енергоефективності будівель низки закладів управління освіти шляхом встановлення 3-4-х індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на умовах співфінансування коштом обласного бюджету (50%), міського бюджету (45%) та громадських організацій (5%);

- розробка, проектування та поетапне впровадження в місті Лубни муніципальної системи «Безпечне місто» на умовах грантового фінансування зі співфінансуванням містом (перший етап – впровадження муніципальної системи відеоспостереження).

В рамках реалізації проекту «Розробка плану сталого місцевого розвитку задля енергетичної безпеки (LESP)» було виконане наступне:

- прийнята участь в навчальному семінарі з порядку реалізації Угоди про співпрацю між Лубенським муніципалітетом та Регіональним Довкільним Центром для Центральної та Східної Європи (REC) та процедури розробки плану сталого місцевого розвитку задля енергетичної безпеки (LESP);

- організовано та проведено круглий стіл з представниками REC з питань виявлення зацікавлених сторін та створення Робочої групи з проведення опитування громадської думки та розробки плану сталого місцевого розвитку задля енергетичної безпеки (LESP);

- підготоване та затверджене міським головою відповідне розпорядження про орієнтовний графік виконання Угоди про співпрацю, створення Робочої групи та призначення координатора проекту від міста Лубни;

- проведено три засідання Робочої групи, на яких затверджений перелік перспективних проектів для дослідження громадської думки щодо їхньої пріоритетності та відпрацьовані й передані на узгодження до REC пропозиції та зауваження до змісту опитувального листа (з 6-ти міст-учасників програми пропозиції надали тільки 2 міста – Лубни та Івано-Франківськ), розпочате сигнальне опитування громадської думки щодо запропонованих до LESP проектів;

- складений перелік громадських організацій, які структурно та організаційно в змозі кваліфіковано провести опитування громадської думки, спільно з REC обрана організація, яка виконає таке опитування.

В рамках реалізації проекту «Впровадження інформаційної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів та системи дієвого енергоменеджменту об’єктами бюджетної сфери в місті Лубни» було виконане наступне:

- від 22.01.2016 у місті здійснюється моніторинг використання енергетичних ресурсів по 52-х будівлях в 39-ти бюджетних установах;

- міський енергоменеджер, що знаходиться в штаті КП «Лубниблагоустрій», пройшла навчання з питань енергозбереження та енергомоніторингу, які проводили німецькі фахівці проекту GIZ «Енергоефективність у громадах» в м. Ірпінь;

- для відповідальних осіб за енергетичний менеджмент в бюджетних установах, з метою отримання знань з питань енергоефективності і енергозбереження та отримання практичних навичок з енергомоніторингу при роботі в інформаційній системі, в травні місяці проведено два тренінги консультантами проекту GIZ «Енергоефективність у громадах» та фахівцями компанії ТОВ «ФІАТУ», яка займається створенням інформаційних систем енергетичного моніторингу (ІСЕ) на базі ІТ-технологій;

- за результатами даних про споживання енергоносіїв бюджетними установами, які надаються відповідальними щоп’ятниці, проводиться аналіз використання енергоресурсів за тиждень кожною установою окремо, підрозділами, управліннями та загалом бюджетними установами. За результатами аналізу уже від 12.03.2016 складається щотижневий аналітичний звіт, в якому викладається інформація щодо збільшення або зменшення енергоспоживання окремими установами та робляться висновки про причини таких коливань і надаються пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

(Для прикладу, результати аналізу протягом декількох тижнів показали суттєве перевищення питомого споживання електроенергії та води ДНЗ № 1 «Дзвіночок» у порівнянні з подібними закладами. На підставі цих даних міський енергоменеджер ініціювала здійснення енергоаудиту вказаного ДНЗ, під час якого було виявлено ряд недоліків та запропоновані заходи щодо їх усунення.

Здійснення щоденного контролю в амбулаторії ЗПСМ № 4 «Метеорологічна» дало можливість виявити 15.04.2016 злив 6 м3 холодної води за ніч до каналізації. Халатність допустила співробітниця мікрорайону № 6, яка не закрила кран та пішла додому, а вода обліковується через лічильник амбулаторії ЗПСМ № 4. Завдяки оперативним діям завідуючої амбулаторії, відповідального за енергозбереження міського центру ПМСД та міського енергоменеджера було встановлено причину збільшення показника споживання води, вжиті заходи з її усунення та за цим фактом складено акт представниками міського центру ПМСД, амбулаторії ЗПСМ № 4 та мікрорайону № 6).

Маємо зазначити, що при використанні ІСЕ в містах, де вона вже запроваджена, дані про енергоспоживання вносяться до системи щоденно, а аналітичні звіти готуються один раз на місяць, за результатами місячного споживання енергоносіїв. Нами ж поки-що звіти готуються в ручному режимі й щотижнево.

Наразі, оскільки систематизований енергомоніторинг здійснюється всього від 22.01.2016, досить складно виконати об’єктивний порівняльний аналіз через відсутність або неповноту даних минулих періодів. Аналіз же, виконаний за наявними даними, дав наступні результати:

- Порівняння використання електроенергії проведене від лютого по квітень
2016 р., холодної води – від лютого по червень 2016 р., а теплової енергії та природного газу – за лютий та березень 2016 р.

- Зведені дані аналізу по всіх установах:

Споживання електроенергії всіма бюджетними установами

| Місяць | Всього спожито, кВт*год | Зменшення споживання (в порівнянні з лютим) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт*год | % |
| Лютий | 152 908 |  |  |
| Березень | 162 177 | 1 276 | 0,8 |
| Квітень | 131 729 | 21 179 | 13,85 |

Споживання холодної води всіма бюджетними установами

| Місяць | Всього спожито, м3 | Зменшення споживання (в порівнянні з лютим) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | % |
| Лютий | 3 504 |  |  |
| Квітень | 3 236 | 268 | 7,6 |
| Червень | 2 450 | 1 054 | 29,9 (не працюють ЗОШ та деякі ДНЗ) |

Споживання теплової енергії та природного газу

всіма бюджетними установами

| Вид енергоносія | Одиниця виміру | Споживання |  | Зменшення споживання (в порівнянні з лютим) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лютий | березень | абс.од-ці | % |
| Теплова енергія | Гкал | 1 654,655 | 1 304,182 | 350,473 | 21,18 |
| Природний газ | м3 | 19 683 | 18 287 | 1 396 | 7,1 |

- В наведених даних не враховувалася різниця кількості днів по місяцях та той факт, що наприкінці березня до обліку енергоспоживання додався ще один заклад – професійний ліцей. Врахування цих факторів призвело б до більших значень економії, наприклад, теплової енергії до – 430,088 Гкал, а газу – до 2 576 м3.

З кожного щотижневого звіту видно, що основною причиною безпідставного збільшення споживання енергоресурсів є недостатня свідомість керівників установ та їх відповідальних щодо питань енергозбереження. Керівники не проводять достатню навчально-профілактичну роботу в своїх колективах, не доводять до відома співробітників, які заходи необхідно запроваджувати для зменшення споживання енергоносіїв, не здійснюють належний контроль за споживанням енергоносіїв, не всі розуміють кінцеву мету здійснення енергомоніторингу. Тільки за повного розуміння керівниками усіх бюджетних установ важливості впровадження енергомоніторингу та енергозбереження стане можливим заощадження коштів на запровадження енергоефективних проектів на базі сучасних технологій.

З проведеного аналізу споживання енергоносіїв бюджетними установами за перше півріччя 2016 р. видно, що, до прикладу, керівники установ управління охорони здоров’я та управління культури з розумінням підходять до питань енергозбереження та енергоефективності й постійно працюють над раціональним використанням енергоносіїв, про що свідчать наступні дані:

Споживання електроенергії управлінням охорони здоров’я

| Місяць | Всього спожито, кВт*год | Зменшення споживання (в порівнянні з лютим) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт*год | % |
| Лютий | 70 378 |  |  |
| Квітень | 51 524 | 18 854 | 26,8 |
| Червень | 37 481 | 32 897 | 46,7 |

Споживання води установами управління культури

| Місяць | Всього спожито, м3 | Зменшення споживання (в порівнянні з лютим) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | % |
| Лютий | 90 |  |  |
| Квітень | 59 | 31 | 34,4 |
| Червень | 38 | 52 | 57,8 |

З метою донесення до громадськості міста важливості проблематики енергомоніторингу та енергозбереження, що має призвести до ефективного використання енергоресурсів та заощадження коштів, інформація про це неодноразово висвітлювалася в міській газеті «Лубенщина», по місцевому радіо та телебаченню, а також на сайті Лубенської міської ради.

У зв’язку з високою актуальністю задач з впровадження ІСЕ, керівникам бюджетних установ до 01.09.2016 необхідно призначити як осіб, відповідальних за збір показників з приладів обліку споживання енергоносіїв, так і осіб, відповідальних за внесення цих даних до ІСЕ.

В процесі роботи над проектом «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» було виконане наступне:

- у травні 2015 р. проведені переговори з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation), на яких була підтверджена можливість реалізації пілотного проекту з енергозбереження для міста Лубни на умовах комбінованого фінансування (грант + пільговий кредит + співфінансування містом);

- у червні 2015 р. підготовані дві Проектні пропозиції двома мовами (українською та англійською) – «Комплексна термомодернізація будівлі поліклінічного відділення для дорослих Комунальної Лубенської центральної міської лікарні» та «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць», з яких до реалізації NEFCO обрала другу пропозицію;

- на підставі Проектної пропозиції розроблений Бізнес-план проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» (виключно англійською), який у період від червня 2015 р. по червень 2016 р. пройшов технічне та фінансово-економічне узгодження з NEFCO;

- 29.06.2016 Бізнес-план проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» (17-та редакція) акцептований до реалізації Кредитним комітетом NEFCO;

- 07.07.2016 від NEFCO отримана офіційна Попередня кредитна пропозиція;

- 13.07.2016 NEFCO призначений консультант з підготовки пакету документів для погодження кредиту за проектом «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» з Міністерством фінансів України;

- від 18.07.2016 розпочата підготовка пакету документів для погодження кредиту за проектом «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в
м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» з Міністерством фінансів України.

Щодо перспективних інвестиційних проектів виконані ряд робіт та проведено ряд заходів з допроектної підготовки:

- По проекту «Підвищення енергоефективності будівель низки закладів управління освіти шляхом встановлення 3-4-х індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на умовах співфінансування коштом обласного бюджету (50%), міського бюджету (45%) та громадських організацій (5%)»:

- проаналізовані й відібрані потенційні постачальники обладнання та виконавці робіт;

- проведене технічне обстеження об’єктів фахівцями постачальників обладнання та виконавців робіт, готуються техніко-комерційні пропозиції;

- триває підготовка пакету документів для подачі цього проекту на Обласний конкурс інвестпроектів.

- По проекту «Впровадження в місті Лубни муніципальної системи «Безпечне місто» на умовах грантового фінансування зі співфінансуванням містом»:

- спільно з Громадською радою при Лубенській міській раді ініційований початок роботи над проектом;

- здійснена ознайомча поїздка до міста Бердичів, де впроваджена така система;

- створена робоча група з підготовки даних для проектування;

- проаналізовані, визначені та нанесені на карту міста бажані місця розташування камер відеоспостереження;

- визначений потенційний розробник системи;

- проведене технічне обстеження місць розташування відеокамер фахівцями розробника;

- проведене технічне обстеження місць розташування відеокамер фахівцями провайдера, що має забезпечити транспорт з передачі даних для цілої системи;

- фахівцями розробника та провайдера готується спільне технічне рішення, специфікація обладнання та кошторис робіт.

Багато сил та уваги приділяється питанню якісного рівня в процесі розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Лубни (SEAP), що викликано наступними міркуваннями:

- багато міст, що в попередні роки формально підійшли до підготовки таких планів, зараз змушені їх переробляти у зв’язку з зауваженнями від потенційних інвесторів щодо реальності наявних планів та відмовами на цій підставі від інвестування;

- на 2017 рік в Україні заплановані дві великі грантові програми з іноземним інвестуванням, основним критерієм при відборі учасників до яких буде саме якість та реалістичність муніципальних Планів дій зі сталого енергетичного розвитку;

- на поточний час розроблений макет плану та триває збір вихідних даних для обрахунку кадастру викидів СО2 та інших параметрів SEAP.

Розробка Плану здійснюється за підтримки та консультаційної допомоги фахівців «Асоціації енергоефективних міст України». Завершити розробку Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Лубни (SEAP) передбачається до грудня 2016 року.

| Директор КП «Лубниблагоустрій» | С.Б.Льовкін |
| --- | --- |