КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

“РИТУАЛСЕРВІС”

37500 Полтавська область, м. Лубни, вул. Березова, 55, тел. 625 - 84

р/р 26001054613209  ГРУ ПАТ “Приватбанк”м.Полтава , МФО 331401, код 31781805

Вих. 17-1/ 114                                              від «30» листопада 2017 року

Пояснювальна записка

до змін в програму «Утримання та поточний ремонт кладовищ, пам’ятників, меморіальних дошок та місць захоронення видатних діячів в м. Лубни на 2016-2018 роки».

В зв’язку зі змінами технічних, якісних та кількісних показників  при виконанні програми у 2017 році, необхідно внести зміни в розділ 5 програми, а саме « Технічні завдання програми» та викласти його в новій редакції:

5. Технічні завдання програми .

Технічні, якісні та кількісні характеристики

| № п/п | Найменування робіт і витрати | Одиниця виміру | Об’єм робіт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | було | стало |
| 1 | Завезення води на кладовище Новаківське | м3 | 160 | 39 |
| 2 | Видалення сухостійних та аварійних дерев на кладовищах | м3 | 75,2 | 48,3 |
| 3 | Прибирання території кладовищ від сміття | м2 | 515000 | 751630 |
| 4 | Очищення території кладовищ від снігу вручну | м2 | 10800 | 34032 |
| 5 | Викошування трави та бур’яну на кладовищах | га | 50,1 | 36,4 |
| 6 | Видалення порослі на кладовищах | шт.. | 12500 | 61075 |
| 7 | Вивезення сміття та гілля з кладовищ | т | 360 | 350 |
| 8 | Утримання могил видатних діячів | могил | 9 | 10 |
| 9 | Захоронення одиноких та безрідних громадян в літній період | чол.. | 5 | 4 |
| 10 | Захоронення одиноких та безрідних громадян в зимовий період | чол.. | 3 | 1 |
| 11 | Перевезення трупів до моргу | чол.. | 11 | 1 |
| 12 | Фарбування парканів, воріт та об’єктів місць загального користування на кладовищах. | м2 | 52,4 | 81,8 |
| 13 | Поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по вул..Гайдая. | м2 | 61,6 | 77,6 |
| 14 | Утримання та поточний ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок по місту. | об’єкт | 30 | 30 |
| 15 | Виготовлення технічної документації із землеустрою по вул..Березова,55 | шт.. | - | 1 |

Технічні завдання можуть змінюватись при необхідності виконання інших невідкладних робіт.

Фінансове забезпечення програми залишити без змін.

Директор  КП « Ритуалсервіс»                             Омельяненко Н.І.