ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Програми впровадження ефірного радіомовлення на території міста Лубни у 2018 році

Програма розроблена з метою створення умов для впровадження ефірного мовлення на території м. Лубен згідно з вимогами Ліцензії до жовтня 2018 року та, як наслідок, подальший розвиток місцевого інформаційного простору та задоволення інформаційних потреб населення.

В.о.головного редактора

КУ РМР «Радіо-Лубни»			О.О.Семака

Додаток

до рішення міської ради

від 15 лютого 2018 року

ПРОГРАМА

впровадження ефірного радіомовлення

на території міста Лубни  у 2018 році

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

впровадження ефірного радіомовлення на території міста Лубни у 2018 році

| 1. | Повна назва Програми | Програма впровадження ефірного радіомовлення на території міста Лубни у 2018 році (далі – Програма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробники Програми | Комунальна установа-редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни», відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 3. | Відповідальні виконавці Програми | Комунальна установа-редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» (далі-Радіоредакція) |
| 4. | Головна мета Програми | Створення умов для впровадження ефірного мовлення на території м. Лубни згідно з вимогами Ліцензії до жовтня 2018 року та, як наслідок, подальший розвиток місцевого інформаційного простору та задоволення інформаційних потреб населення |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2018 рік |
| 6. | Джерела фінансування | Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Лубни, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством |
| 7. | Загальний обсяг фінансування | 772,001 тис. грн. |

І. Загальні положення

1.1. Програма впровадження ефірного радіомовлення на території міста Лубен у 2018 році (далі – Програма) спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від проводового до ефірного радіомовлення,  розповсюдження радіопрограм серед максимальної кількості радіослухачів на території міста Лубен з метою розвитку місцевого інформаційного простору та задоволення  інформаційних потреб населення.

Впровадження ефірного радіомовлення на території міста Лубен у 2018 році сприятиме зміцненню культурного та мовного розмаїття, просуванню місцевої ідентичності, розвитку радіомовлення та подальшому функціонуванню комунальної установи-редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» (далі – Радіоредакція).

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «По місцеве самоврядування в Україні», інших нормативних актів чинного законодавства України, Статуту комунальної установи-редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» та у відповідності з Ліцензією на мовлення (серія НР №01191-м) виданій Комунальній установі-редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Ліцензія).

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для впровадження ефірного мовлення на території м. Лубен згідно з вимогами Ліцензії до жовтня 2018 року та, як наслідок, подальший розвиток місцевого інформаційного простору та задоволення інформаційних потреб населення.

ІІІ. Шляхи і способи досягнення мети

Для впровадження ефірного радіомовлення на території м. Лубен передбачається:

- забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади м. Лубен,  підприємств, установ та організацій із впровадження радіомовлення;

- забезпечити виконання технічних та організаційних вимог Ліцензії, а саме скласти кошторис витрат на придбання апаратури необхідної для впровадження мовлення та обладнання для студії, скласти фінансовий план на 2018 рік, здійснити підбір кваліфікованого персоналу, тощо ;

- забезпечити надання матеріально-технічної підтримки Радіоредакції;

- налагодити партнерство з філією ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» з метою залучення зовнішнього досвіду;

- визначити  обсяг фінансування від кожного джерела фінансування;

- здійснити пошук постачальників та заключити договори на придбання, встановлення та обслуговування необхідної апаратури та обладнання.

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Впровадження ефірного мовлення на території міста Лубен дасть змогу:

- забезпечити доступ широких верств населення до програм радіомовлення з використанням сучасних технологій;

- створити умови для подальшого розвитку конкурентного середовища на ринку комунікаційних послуг, зокрема послуг радіомовлення;

- підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі радіомовлення;

- Забезпечити своєчасне й актуальне висвітлення головних подій громадсько- політичного та культурного життя міста Лубни.

- інформування про події у місті Лубни.

- оперативно розповсюджувати офіційні рішення та повідомлення органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади

V. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Лубен, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування здійснювати відповідно з додатком 1 до цієї Програми.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить  772,001тис.грн

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6.1. Радіоредакція на запит уповноважених осіб від Лубенської міської ради, надає письмовий звіт про виконання Програми, який повинен містити описову частину щодо виконання заходів Програми та звіт про використання коштів.

Секретар міської ради                                                                       О.В. Карпець

Додаток 1

до Програми впровадження ефірного

радіомовлення   на території міста Лубни  у 2018 році

Заходи та розрахунок фінансових потреб

на виконання завдань Програми впровадження ефірного радіомовлення

на території міста Лубни  у 2018 році

| № п /п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Орієнтовні загальні обсяги фінансування тис. грн | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лубенська міська рада |
| 1 | Розробка та здійснення комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного характеру щодо впровадження ФМ-мовлення в 2018 році | 2018 січень | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 2 | Налагодження партнерства з ТРК «Лтава» з метою залучення зовнішнього досвіду/знань | 2018 січень лютий | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 3 | Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру | 2018 січень лютий | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 4 | Розробка штатного розпису, підбір кваліфікованого персоналу | 2018 | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 5 | Пошук постачальників, заключення дого-ворів на придбання необхідної апара-тури та обладнання | 2018 | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 6 | Придбання апаратури | 2018 | 124,0 | КУ РМР «Радіо-Лубни», УКМЗВ міської ради | 124,0 |
| 7 | Придбання обладнання для студії | 2018 | 246,2 | КУ РМР «Радіо-Лубни» УКМЗВ міської ради | 246,2 |
|  | ВСЬОГО на придбання апаратури й обладнання для студії |  | 370,2 |  | 370,2 |
| 8 | Заключення договору на обслу-говування з Кон-церном РРТ, плата за обслуговування | 2018 | 73,2 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 9 | Забезпечення діяльності радіоредакції | постійно |  | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 10 | Плата за радіочастотний ресурс | 2018 | 3,5 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 11 | Оренда приміщення | 2018 | 0,001 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 12 | Комунальні послуги (опалення) | 2018 | 3,0 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 13 | Заробітна плата з нарахуваннями | 2018 | 312,1 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 14 | Придбання ліцензійного радіо продукту, сплата за авторські та суміжні права | 2018 | 5,0 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 15 | Інші витрати | 2018 | 5,0 | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
| 16 | Розроблення плану виходу в ефір, передач та рубрик | 2018 | - | КУ РМР «Радіо-Лубни» | - |
|  | Всього власні надходження |  | 401,801 |  | - |
|  | РАЗОМ |  | 772,001 |  | 370,2 |

Додаток 2

до Програми впровадження ефірного

радіомовлення на території міста Лубни

у 2018 році

Орієнтовний штатний розпис

Комунальна установа – редакція міськрайонного радіомовлення «Радіо – Лубни»

| № з/п | Посада | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад (грн..) | Надбавка за вислугу років, надбавка за інтенсивність | Фонд заробітної плати за посадовими окладами (грн.) з надбавками та доплатами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Головний редактор | 1 | 4700,00 | 2650,00 | 7350,00 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 3723,00 | - | 3723,00 |
| 3 | Відповідальний випусковий | 1 | 3100,00 | 2153,00 | 5253,00 |
| 4 | Випусковий | 1 | 2800,00 | 923,00 | 3723,00 |
| 5 | Ведучий програм | 1 | 2800,00 | 923,00 | 3723,00 |
| 6 | Кореспондент | 1 | 2800,00 | 923,00 | 3723,00 |
| 7 | Прибиральниця | 0,25 | 930,75 | - | 930,75 |
| Всього |  | 6,25 | 20853,75 | 7572,00 | 28425,75 |

В.о. головного редактора                                                                     О.О. Семака

Бухгалтер                                                                                               С.М. Глушко